Diagramme de Gantt Réel — Stage Léo

Déroulement effectif du stage · Avril → Juillet 2025

|  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité | S1 7/04 | S2 14/04 | S3 21/04 | S4 28/04 | S5 5/05 | S6 12/05 | S7 19/05 | S8 26/05 | S9 2/06 | S10 9/06 | S11 16/06 | S12 23/06 | S13 30/06 | S14 7/07 | S15 14/07 | Notes / Livrables |
| 🔹 MOIS 1 — AVRIL : Prise en main & travail sur Mini Scales Unit I²C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onboarding : lecture et annotation du script existant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Compréhension TCA9548A, MiniScale, calibration |
| Étude de l'architecture I²C actuelle (1 mux, 5 balances) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tests sur Mini Scales Unit (registres, calibration, LED) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refactor : identification des blocs MuxManager / ScaleInventory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maintien des Mini Scales Unit comme composant cible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Décision : rester sur l'architecture I²C existante |
| Tests de montée en charge (2 mux → 16 voies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PoC 16 voies |
| 🔹 MOIS 2 — MAI : Changement de composants + Intégration Claude AI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Décision : changement de composants (nouveau matériel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pivot architecture |
| Prise en main des nouveaux composants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Début utilisation de Claude AI comme assistant de développement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Intégration IA dans le workflow |
| Développement avec support IA (génération de code, debug) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptation du firmware aux nouveaux composants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tests d'intégration nouveau matériel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction des notes techniques de développement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documentation en cours |
| 🔹 MOIS 3 — JUIN : Finalisation, Rapport & Soutenances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalisation du code et tests finaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédaction du rapport de stage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 📅 3 juin — RDV tuteur (présentation 10 min) |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | Présentation avancement 10 min |
| 📄 5 juin — Rendu rapport de stage |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | Dépôt rapport final |
| 🎓 15 juin — Soutenance de stage |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | Soutenance orale |
| Préparation slides soutenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrections post-rapport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🔹 MOIS 4 — JUILLET : Clôture de stage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suite des développements / missions complémentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentation technique finale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Passation et clôture du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 🏁 7 juillet — Fin de stage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | Fin officielle du stage |

| Légende : | Avril | Mai | Juin | Juillet | ● Événement clé | ● Soutenance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dates clés : 3 juin : RDV tuteur (10 min)  •  5 juin : Rendu rapport  •  15 juin : Soutenance  •  7 juillet : Fin de stage